### 1. Modelo Entidad-Relación (MER)

Para manejar la ropa, no basta con una tabla de "Productos", necesita separar el modelo general de la variante específica (talla/color) para poder llevar el inventario exacto.

Entidades Principales y Atributos:

- Producto (Datos generales del modelo)

  - ID_Producto(PAQUETE)

  - Nombre(Ej: Polera Cuello V)

  - Descripcion

  - ID_Categoria(FK)

- Variante_SKU (La combinación específica que se vende y se guarda)

  - ID_SKU(PAQUETE)

  - ID_Producto(FK)

  - Talla(Ej: S, M, L, XL)

  - Color(Ej: Rojo, Azul)

  - Codigo_Barras

- Inventario (El control de cantidades)

  - ID_Inventario(PAQUETE)

  - ID_SKU(FK)

  - Cantidad_Actual

  - Stock_Minimo(Para las alertas de reposición)

- Venta (El encabezado de la transacción)

  - ID_Venta(PAQUETE)

  - Fecha_Hora

  - Total

  - ID_Usuario(FK - quién realizó la venta)

- Detalle_Venta (Los artículos específicos dentro de la venta)

  - ID_Detalle(PAQUETE)

  - ID_Venta(FK)

  - ID_SKU(FK)

  - Cantidad

  - Precio_Unitario

Relaciones:

- Un Producto tiene una o muchas Variantes_SKU (1:N).

- Una Variante_SKU tiene un único registro de Inventario (1:1).

- Una Venta tiene uno o muchos Detalles_Venta (1:N).

- Un Detalle_Venta incluye una Variante_SKU específica (N:1).

### 2. Planilla de Riesgos de la ERS

Esta matriz evalúa los riesgos técnicos y operativos durante el desarrollo e implementación del software.

| IDENTIFICACIÓN | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Inconsistencia de datos inicial: El inventario físico actual de la bodega no coincide con la carga inicial del sistema. | Alta | Alto | Realizar un inventario físico exhaustivo el día del paso a producción (conteo manual auditado). |
| R02 | Mala definición de tallas/variantes: Que la estructura de la base de datos no soporte tallas especiales (ej: "Unitalla" o calzado). | Medio | Alto | Diseñar la tabla Variante_SKU para que acepte valores alfanuméricos flexibles y nulos en atributos no aplicables. |
| R03 | Resistencia al cambio: Los vendedores prefieren el método antiguo y no registran las ventas en tiempo real. | Alta | Medio | Cree una interfaz de punto de venta (POS) extremadamente rápida e intuitiva. Capacitar al personal. |
| R04 | Pérdida de datos: Fallo en el servidor o base de datos que borra el histórico de ventas. | Baja | Crítico | Implementar copias de seguridad (backups) automáticas diarias en la nube. |
| R05 | Cuellos de botella en reportes: Las consultas de estadísticas se vuelven lentas cuando haya millas de ventas registradas. | Medio | Medio | Crear índices en la base de datos para fechas y SKU. Optimizar consultas desde el inicio. |

### 3. Especificación de requisitos de software (ERS)

#### 3.1. Propósito

Definir los requisitos funcionales y no funcionales para un sistema de gestión de inventario y ventas orientado a una tienda de ropa, permitiendo el control detallado de existencias por modelo y talla, y la generación de inteligencia de negocio (estadísticas).

#### 3.2. Requisitos Funcionales (RF)

- RF-01 Gestión de Catálogo: El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar productos, asignándoles Múltiples variantes (tallas y colores) generando un SKU único para cada combinación.

- RF-02 Control de Inventario: El sistema debe permitir sumar o restablecer cantidades manualmente al inventario de cada SKU (para ingresos de bodega o ajustes por merma).

- RF-03 Registro de Ventas: El sistema debe proporcionar una interfaz para registrar transacciones, descontando automáticamente el stock del SKU correspondiente en tiempo real.

- RF-04 Alertas de Reposición: El sistema debe identificar y mostrar en un panel principal qué SKUs han alcanzado o bajado de su nivel de "stock mínimo" configurado.

- RF-05 Estadísticas de Ventas: El sistema debe generar un reporte de los productos más y menos vendidos en un rango de fechas determinadas.

- RF-06 Estadísticas de Existencias: El sistema debe mostrar la distribución actual del stock, agrupado por producto y desglosado por talla.

#### 3.3. Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF-01 Usabilidad: La interfaz de registro de ventas no debe requerir más de 4 clics para completarse, optimizando el tiempo de atención al cliente.

- RNF-02 Rendimiento: Los informes de estadísticas de ventas de los últimos 30 días deben generarse y mostrarse en pantalla en menos de 3 segundos.

- RNF-03 Seguridad: El acceso al sistema debe estar protegido por usuario y contraseña, y las contraseñas deben almacenarse encriptadas en la base de datos.

- RNF-04 Concurrencia: El sistema debe soportar al menos a 3 usuarios (ej: 2 vendedores y 1 administrador) operando y modificando el inventario simultáneamente sin generar bloqueos o inconsistencias.